**招 标 文 件**

**招标编号：**SXMJ01-2022001

山西煤矿机械制造股份有限公司

起重机设备改造移装、拍卖项目

招标单位：山西煤矿机械制造股份有限公司

2022年5月

**第一章 招标邀请函**

山西煤矿机械制造股份有限公司现就所属起重机的改造移装、拍卖进行邀请招标，欢迎满足资格要求的投标人前来报名参加投标。

1、招标内容：

山西煤机起重机改造移装、拍卖招标项目（附明细）

2、招标人：山西煤矿机械制造股份有限公司

3、招标项目资金落实情况：企业自筹

4、入围成交投标人数量： 1-3家

5、招标范围及标段划分：

**第一标段：山西煤机起重机设备改造移装；**

**第二标段：山西煤机起重机设备拍卖；**

**第三标段：山西煤机起重机导轨、滑线拆卸**

6、移装改造地点及时限要求：招标方指定地点、投标文件指定时间表

7、投标说明：

投标所移装的起重机应满足当地特种设备监督检验部门检验要求，并取得合格的检验报告，对移装设备的售后服务完全负责。

8、投标人资格要求：

（1）投标人必须具备起重机械改造、安装、调试及售后服务能力，具有国家市场监督管理总局各分局颁发的特种设备生产许可证。

（2）投标人必须是具有独立法人资格的合法企业。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（4）在近三年内承担过类似设备的改造移装，移装设备有二年以上安全稳定运行的业绩。

（5）在财务状况、专业技术、设备设施、人员等方面具有制造、质量控制、技术培训、现场安装技术指导、技术服务的相应资格、能力、经验和业绩。

9、报名时请提供下列资料：

（1）营业执照副本

（2）开户许可证

（3）特种设备生产许可证

（4）法定代表人授权书

（5）被授权人身份证

以上资料均需提供原件及加盖投标人公章的复印件一份。

10、招标文件的获取：

山西煤矿机械制造股份有限公司 规划发展部

（地址：山西省太原市小店区北营南路46号）

11、招标文件的获取：

**2022年5月 16 日-5月 18 日（**上午8：00—下午19：00）。只有通过资格预审的投标单位方可以报名购买招标文件。

联系人：张海军

联系电话：13834676355

获取方法：登录“<http://www.sxmj.com/>”或微信搜索公众号“山西煤机”在线下载采购文件。

招标文件售价： 300元人民币，由规划发展部收取，售后不退。（此款项须由投标人单位账户电汇至0502122309022111644账户（开户行：工商银行太原迎宾路支行），汇款单须注明项目名称和标包号，不接受个人账户汇款）

12、投标截止时间：投标书务于**2022年5月 19日**北京时间19：00时前递送至山西煤矿机械制造股份有限公司 规划发展部（地址：山西省太原市小店区北营南路46号）

在此投标截止时间以后收到的投标书将视为无效。

13、开标时间与地点：

**2022年5月 20 日**北京时间9：00时整在山西煤矿机械制造股份有限公司办公楼二楼会议室开标，届时请贵单位法人代表或授权代表及专业技术人员携带有关资料前来参会。

招标单位：山西煤矿机械制造股份有限公司

2022年5月16日

**第二章 投标人须知**

**一、说明和释义**

**1. 说明**

1.1 本招标文件仅适用于山西煤矿机械制造股份有限公司组织的本次招标活动。

1.2 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国相关法律制约和保护。

1.3 本招标文件的解释权属于山西煤矿机械制造股份有限公司。

**2．勘察现场**

2.1 不统一组织勘察现场。根据需要，投标人可自行对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

2.2 向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标单位现有的能使投标人利用的资料。招标单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

**3. 投标文件的组成和顺序**

3.1封皮

3.2投标报价表

3.3.资格证明文件（复印件）

3.3.1营业执照

3.3.2开户许可证

3.3.3特种设备生产许可证

3.3.4法定代表人授权书

3.3.5被授权人身份证

3.3.6投标函

3.3.7投标单位概况

3.3.8体现投标人整体实力和突出专长的企业概况。

3.3.9投标人与本项目相对应的业绩证明（业绩证明材料以加盖公章的有效合同复印件为准）。

投标文件统一用A4打印纸装订塑封成册递交，复印件需加盖法人公章。数量：**一正四副，电子版一份（U盘）。**

**4. 投标报价**

按报价明细要求单台分项报价（移装报价、改造报价、拍卖报价）。

移装报价需严格按照《起重机移装改造招标技术要求》进行报价

投标方在现场勘查中应对报价明细表中“使用部门”为富中公司、加工总装分厂、铆焊分厂、储运中心封闭及半封闭库区起重机导轨的拆卸费用进行勘查，并在报价表中报导轨拆卸报价。

**5、投标保证金**

5.1保证金以电汇形式缴纳至以下帐户：

**账户名称：山西煤矿机械制造股份有限公司**

**账 号：0502122309022111644**

**开 户 行：工行迎宾路支行**

**联 系 人：张海军 联系电话：13834676355**

5.2缴纳时间：2022年5月 **19** 日下午16：00前递（以银行出具的回执单为准）。

5.3本次投标须提交的投标保证金： **人民币壹拾万元。**

5.4 未交投标保证金被视为投标无效。

5.5落标的投标人的投标保证金，将在招标单位与中标单位签订合同后十个工作日内，由招标单位凭投标单位的财务收据无息退还；中标单位的投标保证金，在与采购方签订的合同生效后三十个工作日内无息退还。

**6.投标文件的递交**

报价表和投标文件装入密封袋封装，封口处应有投标人的法定代表人或被授权人的签字（或盖章）及投标单位公章。封皮上写明招标编号、招标项目名称、投标人名称，并注明“开标时启封”字样。如果投标人未按上述要求密封，招标单位拒绝接受投标文件。

**7. 投标截止时间**

投标文件必须在投标截止时间前派人送达到招标人规定的投标地点。招标单位推迟投标截止时间时，应以书面(或传真、电报)的形式，通知所有投标人。在这种情况下，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。在投标截止时间以后送达的投标文件，招标人拒绝接收。

**8.开标和评标**

**8.1开标**

招标人按规定的时间、地点进行公开开标。开标仪式招标人主持，专家代表及有关工作人员参加。投标人的法定代表人或被授权人应参加开标。参加开标的投标人的法定代表人或被授权人应携带本人身份证明签名报到，同时被授权人应携带一份授权委托书，以证明其出席开标会议。

开标时，投标人的法定代表人或委托代理人，须手持以下原件开标：（1）如法定代表人参加开标，则提供法定代表人证明文件及本人身份证明原件；如委托代理人参加开标，则提供授权委托书及委托代理人身份证原件。

开标时由投标人代表查验投标文件密封标志情况，验证投标保证金收据，确认无误后拆封唱标。

招标人在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，招标人将作唱标记录。投标人的法定代表人或被授权人应在唱标记录上签字确认。

投标人的法定代表人或被授权人未准时参加开标会议，或未携带有效证件的视为自动弃权。

8.2在开标时，投标文件有下列情况之一者将视为无效：

投标文件未按规定标志、密封；

投标截止时间后送达的投标文件；

未按规定提交投标保证金；

不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

**9、中标通知书**

9.1中标单位选定之后，招标单位将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。在中标通知书中给出中标单位的中标标价、移装时间、有关合同签订的期限和地点。

9.2中标通知书将成为合同的组成部分。

9.3招标单位对未中标单位不承担解释未中标原因的义务。

起重机改造移装招标技术要求

一、投标方质量要求：

1、投标方必须有完善的质量保证体系，投标前提供“营业执照”，“起重机安装、维修许可证”，安装人员相关资质。

2、投标方要有合理施工组织方案及技术方案等。

3、投标方投标前要到现场对施工范围进行复核。

4、投标方保证优质的售后服务，对所移装免费保修一年。

5、投标方对需临时封存起重机进行防护，并全部放置招标方指定位置。

6、投标方现场施工要办理高空、安全等相关手续方可开工。

7、投标方应按招标方确定的移装期内完成起重机的移装，施工期间工具、辅助材料等自行携带、保管，施工人员安全、劳保、公安、保卫、防火等均由投标方自行负责。施工期间不得影响发标方正常生产。

二、技术要求

1、移装前，投标方制定合理的搬迁方案，经招标方同意后方可进行施工。

2、移装中，投标方应对各电线电缆及各电气控制进行保护性拆除；根据新滑触线规格对移装起重机进行集电器改造，对移装起重机大车安装激光防碰撞装置，改造大车缓冲器高度与同跨起重机大车缓冲器相同，加装遥控器选用台湾禹鼎或同类产品，改造所需部件由投标方提供。

3、移装中，投标方对隐患性更换部件提出书面意见，由发标方确认更换，所需费用另行结算。

4、移装后，投标方对起重机各传动部分进行清洗、密封、加油。

5、移装后，双方要对该行车的主要参数：小车轨距及轨道高度差、大车跨度、主梁上拱度、主梁水平旁弯、桥架对角线偏差等尺寸进行检测复核，保证搬迁前后不发生变化，做好记录，双方签字认可。

6、移装完成后，投标方应确保大小车不发生啃轨现场，电气控制系统恢复原状，进行安装调试和负荷试车，确保该车能正常使用，满足监督检验要求。

7、整机喷漆，颜色招标方统一定。要求清除旧的防腐层见本色，除锈，底漆二遍，面漆二遍。

8、移装、拍卖中发生的转运费用由投标方自行承担。

9、部分起重机需要封存，投标方负责做好设备的防护，并转运至招标方提供的场地，具备移装条件时，投标方接到招标方通知后将设备移装至指定地点。

10、投标方负责在招标方所在地特种设备监督检验部门处办理该起重机移装监督检验等手续，并取得合格的监督检验报告等。

附件1

**山西煤矿机械制造股份有限公司**

**起重机设备改造移装、拍卖项目招标**

**投标文件**

项目名称：

投 标 人： （盖公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日期：2022年 月 日

附件2

**法定代表人授权委托书**

本授权委托书声明： 我 （姓名）系 （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 （姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加山西煤矿机械制造股份有限公司组织实施的起重机改造移装、闲置处理拍卖招标活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字或盖章）

年 月 日

附件3

**投标函**

：

我们收到贵公司 **起重机改造移装项目** 招标文件，经仔细阅读和研究，我们同意招标文件中各款要求并决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括招标书中要求的全部 起重机 设备的改造移装，并承担因此而发生得一切费用。投标总报价 元（大写：人民币 ），明细见《投标报价表》。

2、 如果我们的投标书被接受，我们保证按照本招标文件的要求，在合同生效后的 天内，完成合同内容。我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 天。

4、我们愿意提供招标单位在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我们愿意遵守招标通告及招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们愿意按招标文件的规定交纳 元的投标保证金。

9、如果我们中标，我们愿意在签订合同时按合同金额的10%支付履约保证金。

10、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位： 邮政编码：

联系电话： 传真：

联系人： 地址：

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年 月 日

附件4

投标单位概况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | |  | | | | | |
| 单位地址 | |  | | | | | |
| 成立时间 | |  | | | | | |
| 生产许可证号 | |  | | 法人营业执照证号 | | |  |
| 单位性质 | |  | | 注册资金 | | |  |
| 开户银行 | |  | | 账号 | | |  |
| 联系人 | |  | | 电话 | | |  |
| 邮政编码 | |  | | 传真 | | |  |
| 职  工  概  况 | 职工总数 |  | | 其中：技术人员 | | |  |
| 单位行政和技术负责人 | | | | | | |
| 专业 | | 姓名 | | 出生年月 | 职务及职称 | |
| 法定代表人 | |  | |  |  | |
| 技术负责人 | |  | |  |  | |

说明：本表应附投标人的单位情况简介及资质证书复印件。

年 月 日